REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/14-03/16

URBROJ: 2188/12-04-14-1

Tovarnik, 10.6.2014.

Temeljem čl. 31. st. 1. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/13, 14/13  ) i čl. 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu     ( Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13  ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10.6.2014.,  d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture Općine Tovarnik  za 2013.god.

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture Općine Tovarnik za 2013. godinu

II.

Izvješće iz toč. I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marinko Beljo

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2013. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2013. god. nakon izmjena i dopuna odnosno nakon rebalansa proračuna za 2013. God.  predviđao je održavanje:

- Javne rasvjete

- Nerazvrstanih cesta

- javnih površina

- održavanje deponija

Sredstva za realizaciju Programa su planirana iz sljedećih izvora:

- Ukupni prihodi od komunalne naknade u iznosu od              480.000,00 kn

- Ostali općinski prihodi                                                           191. 750,00 kn

UKUPNO                                                                          671.750,00 kn

a ) Glede javne rasvjete, što uključuje plaćanje električne energije za javnu rasvjetu i održavanja javne rasvjete ( popravci, zamjene dotrajalih i pregorjelih žarulja, božićna rasvjeta ) Programom je predviđeno 282.000,00 kn i to 210.000,00 kn za električnu energiju za javnu rasvjetu a  72. 000,00  kn za održavanje javne rasvjete. Na kraju godine je ukupno utrošeno 223.946,98  kn za plaćanje električne  energije za javnu rasvjetu a 71.611,25  kn za održavanje javne rasvjete  - ukupno 295.558,23  kn

b ) Održavanje nerazvrstanih cesta. Za popravke oštećenih cesta u 2013. God. planiran je iznos od 85.000,00 kn, a utrošen je iznos od 84.570,51 kn i to za popravke udarnih rupa u sljedećim ulicama: Vrljevac, Alojzja Stepinca, 30. Svibnja, Sajmište, Matije Gupca,  ( Tovarnik ) ukupno 677,92 m2 popravljenih cesta. Radove je obavila tvrtka Cesting doo Osijek koja je posao dobila putem natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Tovarnik

c ) Za održavanje javnih površina, što uključuje uređenje i održavanje javnih površina    ( cvijeće, košnja, sadnja i sl. ),  gorivo, ulje za kosilice i bager , nabavku kosilica te popravke  strojeva, alata i bagera, programom je predviđeno 292.000,00 kn a utrošeno je  272.238,40 kn kako slijedi:

- Gorivo i ulje za bager i kosilice za održavanje javnih površina  87.644,98  kn

- Uređenje i održavanje javnih površina što uključuje nabavku žardinjera, cvijeća, otrova za korov, novih sadnica, alata i sl.  -16.293,59  kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme odnosno popravci bagera i kosilica- 23.966,07 kn

- Plaćanje košnje trave ( ugovori o djelu ) - 116.079,73 kn

- Nabavka kosilica i ostale komunalne opreme što uključuje nabavku  dvije kosilice i tri motorne kose te lance za bager -28.254,03 kn

d ) Održavanje deponija- izrada geodetske podloge za deponiju Pašnjak za potrebe izrade Plana sanacije divljeg odlagališta Pašnjak u iznosu od 12.750,00 kn

Ukupno je na Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. god. utrošeno 665.117,14  kn.

Iz razloga što je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čl. 22. st. 1., propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i  javnu rasvjeta, bitno je naglasiti da  su se isti  ostvarili u iznosu od 275.880,13 kn i u cijelosti su izvršeni na realizaciju ovoga Programa odnosno za zakonom utvrđene namjene. Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda i naknada po posebnim općinskim odlukama        ( prihodi od rada bagera ) koju su ostvareni u iznosu od 13.014,68 kn te utrošeni u cijelosti za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture te iz poreznih prihoda.

NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

Ivan Soldo