REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-03/07

URBROJ: 2188/12-04-16-1

Tovarnik, 15. ožujka 2016. godine

Temeljem čl. 31. st. 1. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13, 14/13  ) i članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2016. godine, d o n o s i:

Odluku

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture Općine Tovarnik  za 2015. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. godinu.

II.

Izvješće iz toč. I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE TOVARNIK

Marinko Beljo

________________________________________

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2015. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. god. nakon izmjena i dopuna, odnosno nakon 2. rebalansa proračuna za 2015. god.  predviđao je održavanje:

- javne rasvjete

- nerazvrstanih cesta

- javnih površina

- održavanje deponija

Sredstva za realizaciju Programa su planirana iz sljedećih izvora:

- Ukupni prihodi od komunalne naknade u iznosu od              449.000,00 kn

- Fond za zaštitu okoliša u iznosu od                                       210.000,00 kn

- Ostali općinski prihodi                                                          133.718,46 kn

UKUPNO                                                                          792.718,46 kn

a ) Glede javne rasvjete, što uključuje plaćanje električne energije za javnu rasvjetu i održavanja javne rasvjete ( popravci, zamjene dotrajalih i pregorjelih žarulja, božićna rasvjeta ) Programom je predviđeno 199.000,00 kn i to 115.000,00 kn za električnu energiju za javnu rasvjetu, a  84.000,00  kn za održavanje javne rasvjete. Na kraju godine je ukupno utrošeno 212.264,39  kn. Za plaćanje električne  energije za javnu rasvjetu 125.984,39  kn, a za održavanje javne rasvjete 86.280,00 kn.

b ) Održavanje nerazvrstanih cesta. Za popravke oštećenih cesta u 2015. god. planiran je iznos od 81.000,00 kn, a utrošen je iznos od 15.292,46 kn i to za popravke udarnih rupa. Ostala sredstva nisu utrošene zbog lošeg vremena i nemogućnosti izvođenja radova.

c ) Za održavanje javnih površina, što uključuje uređenje i održavanje javnih površina ( cvijeće, košnja, sadnja i sl. ),  gorivo, ulje za kosilice i bager , nabavku kosilica te popravke  strojeva, alata i bagera, programom je predviđeno 150.000,00 kn, a utrošeno je  130.444,49 kn kako slijedi:

- Gorivo i ulje za bager i kosilice za održavanje javnih površina  71.822,29  kn

- Uređenje i održavanje javnih površina što uključuje nabavku žardinjera, cvijeća, otrova za korov, novih sadnica, alata i sl.  - 25.211,96  kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme odnosno popravci bagera i kosilica- 25.731,53 kn

- Nabavka kosilica i ostale komunalne opreme - 7.678,71 kn

d ) Održavanje deponija- ovim je programom predviđeno 233.576,24 kn za uređenje i ozelenjavanje već saniranih deponija, kao i početak saniranja divljeg odlagališta Pašnjak. Utrošeno je 233.576,24 kn.

e ) Za nabavku komunalne opreme, što uključuje nabavku klupa, žardinjera, koševa za otpatke, pokazne ploče, znakove i ostalu opremu.

Također, uključuje i nabavku kanti za odvojeno skupljanje otpada na kućnom pragu.

Programom je predviđeno 79.000,00 kn, a utrošeno je 82.141,00 kn.

f  ) Za uređenje sportskih terena, odnosno svlačionica na nogometnom igralištu u Tovarniku planirano je 50.142,22 kn. Cjelokupni planirani iznos je utrošen.

Ukupno je na Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god. utrošeno 723.860,80  kn.

Iz razloga što je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čl. 22. st. 1., propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i  javnu rasvjeta, bitno je naglasiti da  su isti  u cijelosti izvršeni na realizaciju ovoga Programa odnosno za zakonom utvrđene namjene. Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda i naknada po posebnim općinskim odlukama koju su također utrošeni u cijelosti za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture te iz poreznih prihoda.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža Veselčić-Šijaković,oec.