REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

NAČELNICA OPĆINE

KLASA:363-01/16-01/28

URBROJ:2188/12-03/01-16-1

Tovarnik, 15. studenog 2016.

Temeljem čl. 15. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tovarnik          ( KLASA:021-05/14-03/04, URBROJ:2188/12-04-14-1 ) od 14.3.2014. i čl. 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13 i 14/13 ) dana 15. studenog 2016.  godine  načelnica Općine Tovarnik donosi

OPERATIVNI  PROGRAM

ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU

U SEZONI 2016/2017.

1. UVOD

Članak 1.

Operativni  program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju  na području Općine Tovarnik ( dalje: Operativni program ) podrazumijeva radove neophodne za održavanje prohodnosti cesta i drugih prometnih površina radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima, koji je određen posebnim propisima.

Operativnim programom obuhvaćeno je održavanje lokalnih cesta u zimskim uvjetima ( zimska služba ) u periodu od 15. studenog 2016. godine do 15. ožujka 2017. godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju zimski uvjeti.

Članak 2.

Tijekom vremenskog razdoblja od usvajanja Operativnog programa do početka radova zimske službe potrebno je učiniti sljedeće:

- obaviti dogovore o provođenju zimske službe s MUP Policijskom postajom Tovarnik

- uređenje stacionaža za mjesto pripravnosti ( smještaj za strojeve i posipala )

- organiziranje vozila, opreme i telefonske veze ( podrazumijeva remont strojeva i

opreme, te ažuriranje kontakt podataka )

- organiziranje djelatnika

- pripremanje bagera s ralicom

2. PRIPRAVNOST

Članak 3.

Pripravnost, odnosno dežurstvo obnaša se u vidu pasivne pripravnosti Stožera CZ, vozača bagera i djelatnika, što znači da isti primaju informacije i zahtjeve na kontakt brojeve i adrese navedene u tablici broj 1.

| R. br. | Naziv | Telefon | Odgovorna osoba Adrea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stožer CZ- načelnik | 099/80-76-110 032/521-021 | Jasmin Budinski V. Nazora 67, Ilača |
| 2. | komunalni redar | 099/269-3631 | Zlatko Grbešić Hercegovačka 23, Tovarnik |
| 3. | bagerist | 099/233-9023 | Danijel Marijanović Lj. Gaja 31, Ilača |
| 4. | komunalni djelatnik | 099/812-3796 | Predrag Perica M. Gupca 1f, Ilača |
| 5. | komunalni djelatnik | 099/812-3795 | Zoran Ilić M. Gupca 61, Tovarnik |
| 6. | komunalni djelatnik | 099/309-5079 | Josip Lukić Hercegovačka 7, Tovarnik |

Tablica 1: Kontakti i adrese odgovornih osoba za zimsku službu

3. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

Obavljanje radova bagerom na održavanju i čišćenju nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se prema rasporedu u tablicama broj 2 i 3.

Naselje Tovarnik

| R. br. | Ulica | Dužina ( m ) | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrljevac | 667 | I |
| 2. | Nikole Tesle | 369 | I |
| 3. | Matije Gupca | 830 | I |
| 4. | Jaukovac | 368 | I |
| 5. | Alojzija Stepinca | 635 | I |
| 6. | Matice Hrvatske | 722 | I |
| 7. | Vukovarska | 470 | I |
| 8. | Sajmište | 727 | II |
| 9. | Ljudevita Gaja | 924 | II |
| 10. | Kralja Tomislava | 368 | II |
| 11. | Braće Šimunić | 725 | II |
| 12. | Ante Starčevića | 620 | II |
| 13. | Nikole Šubića Zrinskog | 667 | II |
| 14. | Dragutina Tadijanovića | 395 | II |
| 15. | Hercegovačka | 380 | III |
| 16. | Marinka Marijanovića | 385 | III |
| 17. | Stjepana Radića | 367 | III |
| 18. | Silvija Strahimira Kranjčevića | 367 | III |
| 19. | Josipa Kozarca | 632 | III |
| 20. | Marinka Petrušića | 665 | III |
| 21. | Zagrebačka | 275 | III |
| 22. | Brune Bušića | 375 | III |
| 23. | Srijemska | 380 | III |
| 24. | Lovačka | 250 | III |
| 25. | 30. svibnja | 543 | III |

Tablica 2: Redoslijed čišćenja ulica u Tovarniku

Naselje Ilača

| R. br. | Ulica | Dužina | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stjepana Radića |  | I |
| 2. | Josipa Jurja Strossmayera |  | II |
| 3. | Matije Gupca |  | II |
| 4. | Matije Antuna Reljkovića |  | III |
| 5. | Ljudevita Gaja |  | III |
| 6. | Zrinsko-frankopanska |  | III |

Tablica 3: Redoslijed čišćenja ulica u Ilači

Članak 5.

Čišćenje nogostupa od poledice i snijega ispred zgrada u vlasništvu općine, doma zdravlja i vrtića obavljaju komunalni djelatnici navedeni u tablici 1.

4. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Članak 6.

Koordinator svih aktivnosti u okviru zimske službe 2016./2017. godine je

zamjenik načelnice Jasmin Budinski, 099/80-76-110, a u slučaju njegove odsutnosti komunalni redar Zlatko Grbešić, 099/269-3631.

Nadzor i kontrolu izvršenih aktivnosti u okviru zimske službe provodit će Općina Tovarnik.

5. UVJETI KADA SE ZBOG SIGURNOSTI PROMETA ISTI OGRANIČAVA ILI POTPUNO ZABRANJUJE

Članak 7.

Ograničenje ili zabrana prometa za pojedine vrste vozila, odnosno zatvaranje za sav promet pojedinih dionica nerazvrstanih cesta vrši se sukladno Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta ( NN broj 119/2007. )

6. SUSTAV VEZA

Članak 8.

U provođenju Operativnog programa koristi se sustav telefonskih veza ( fiksne i mobilne ).

Telefonski brojevi osoba odgovornih za zimsku službu nalaze se u tablici 1 ovog Operativnog programa i biti će uručeni svima pojedinačno.

7. REALIZACIJA

Članak 9.

Sredstva potrebna za realizaciju Operativnog programa biti će osigurana u Proračunu Općine Tovarnik za 2016., odnosno 2017. godinu.

Ovaj Operativni program stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža Veselčić-Šijaković,oec.