REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-05/19-02/18

URBROJ: 2188/12-03/01-19-3

Tovarnik, 15.03.2019.

PREDMET: **prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018.god.**

PRAVNA OSNOVA: čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/13, 14/13 i 1/81 ) i čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18)

PREDLAGATELJ: načelnica Općine Tovarnik

IZVJESTITELJ: načelnica Općine Tovarnik

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

TEKST PRIJEDLOGA:

ODLUKA

 **o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018.god.**

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. godinu

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

OBRAZLOŽENJE:

* na sjednici vijeća

PRILOG:

* Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. godinu

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2018. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Načelnice Općine Tovarnik na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2017. god., te je dva puta izmijenjen.

Za realizaciju programa je u Proračunu za 2018. god. predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

**1.) izgradnja javnih površina**

* **izgrađeni nogostupi u ulicama A. Starčevića, A. G. Matoša, 30. svibnja, Sajmište u Tovarniku i u Ilači u M. Gupca, V. Nazora, ukupno 1100 metara**
	+ planirano: 300.000,00 kn
	+ izvršeno: 301.763,73 kn
	+ izvori: komunalni doprinos, prihod od legalizacije, prihod od koncesija , naknada za pridobivene mineralne sirovine

**2. ) Izgradnja parkirališta u Tovarniku**

* izgrađeno parkiralište
	+ planirano : 540.000,00 kn
	+ izvršeno: 539.897,30 kn
	+ naknada za pridobivene mineralne sirovine - sve

**3. ) Parkiralište za pravoslavno groblje u Tovarniku i ograda**

* + planirano: 105.000,00 kn
	+ izvršeno: 101.625, 00 kn
	+ izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine

**4. ) Izgradnja cesta**

* + **izgrađene su ceste u Ulici M. Petrušića i pristupna cesta prema pravoslavnom groblju**
	+ planirano: 782. 045,09 kn
	+ izvršeno: 783.607,19 kn
	+ izvor:
		- MRRFEU 277.000,00 kn
		- naknada za pridobivene mineralne sirovine - ostalo

**5. ) Dokumentacija**

* + **izrada dokumentacije za Ulicu vlč. Ivana Burika**
	+ planirano: 2.500,00 kn
	+ izvršeno: 2.500,00 kn
	+ izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine – sve

**6. ) Dokumentacija**

* + **izrada dokumentacije za pravoslavnu mrtvačnicu**
	+ planirano: 5.000,00 kn
	+ izvršeno: 5.000,00 kn
	+ izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine – sve

**7. ) Sufinanciranje izgradnje vodocrpilišta**

* + **izgradnja vodocrpilišta**
	+ planirano: 124.440,00 kn
	+ izvršeno: 171.429,90 kn
	+ izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine - sve

**5. ) Dokumentacija**

* + **izrada dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta**
	+ planirano: 60.000,00 kn
	+ izvršeno: 58.776,69 kn
	+ izvor: Fond za zaštitu okoliša – 40.000,00 kn

 naknada za pridobivene mineralne sirovine - sve

U 2018. god. na Program građenja komunalne infrastrukture utrošeno je **ukupno 1.964.599,81 kn**.

 Naknada od komunalnog doprinosa je ostvarena u iznosu od **1.913,89 kn** te kao namjenski prihod sukladno čl. 76. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18 i 110/18) u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradnja nogostupa.

 Naknada od koncesija je ostvarena u iznosu od **54.986,35 kn** te kao namjenski prihod sukladno čl. 103. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18 i 110/18) u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradanja nogostupa

 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu **2.976.553,64 kn**, od toga smo na gradnju potrošili **1.585.200,35 kn**.

 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru je sukladno čl. 31. st.3. Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) namjenski prihod za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cijelosti (5.499,22 kn ) utrošen na ovaj program gradnje objekata infrastrukture odnosno na gradnju nogostupa.

 Prihod od prodaje stanova u državnom vlasništvu je namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te je kao takav planiran za izgradnju nogostupa, no budući da u 2018. god. nije bilo prihoda od prodaje stanova u državnom vlasništvu, isti nije mogao biti utrošen.

 Ostali prihodi za izvršenje ovoga programa su kapitalne donacije Ministarstva u iznosu od **277.000,00 kn** i Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od **40.000,00 kn.**

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

 Ruža V. Šijaković, oec.